1. Lý do chọn Agile

- Hạn chế của mô hình Waterfall: Trong dự án trước đây của GreenMart, Waterfall yêu cầu chốt cứng toàn bộ yêu cầu từ đầu và chỉ cho khách xem sản phẩm một lần ở cuối dự án. Khi thị trường bán lẻ đa kênh thay đổi nhanh chóng hoặc khách hàng muốn điều chỉnh tính năng giữa chừng, đội phát hiện quá muộn dẫn đến việc phải đập đi làm lại nhiều phần, gây lãng phí thời gian và chi phí.

- Tinh thần khắc phục của Agile: Agile giải quyết bài toán này bằng cách phát triển lặp và tăng trưởng. Thay vì chờ đợi mọi thứ hoàn hảo ở cuối, dự án được chia thành các vòng ngắn (Sprint). Khách hàng được tiếp cận, trải nghiệm và phản hồi sản phẩm liên tục, giúp đội ngũ phát hiện sai sót từ sớm và điều chỉnh kịp thời.

- Kết luận cho GreenMart: GreenMart là chuỗi 30 siêu thị đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình bán hàng đa kênh (online kết hợp offline), nơi các yêu cầu về thanh toán, tìm kiếm sản phẩm và trải nghiệm người dùng biến động liên tục theo thị trường. Do đó, Agile là lựa chọn tối ưu giúp giảm thiểu rủi ro, kiểm soát thay đổi linh hoạt và mang lại giá trị nhanh chóng cho doanh nghiệp.

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

1. Thói quen: Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp.

- Giá trị bị đi ngược: Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ.

- Cách làm mới: Tổ chức các buổi trao đổi trực tiếp ngắn hằng ngày và khuyến khích giao tiếp mặt đối mặt (hoặc qua video call) để giải quyết vướng mắc nhanh chóng.

2. Thói quen: Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án.

- Giá trị bị đi ngược: Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ.

- Cách làm mới: Chuyển trọng tâm sang việc bàn giao các phần mềm chạy được qua từng vòng lặp ngắn để khách hàng đánh giá thực tế thay vì sa đà vào tài liệu giấy tờ.

3. Thói quen: Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu.

- Giá trị bị đi ngược: Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng.

- Cách làm mới: Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, coi khách hàng là một phần của đội ngũ (Product Owner) để tiếp nhận và điều chỉnh ưu tiên linh hoạt mà không cần quy trình phê duyệt rườm rà.

4. Thói quen: Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu.

- Giá trị bị đi ngược: Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch.

- Cách làm mới: Coi kế hoạch là định hướng, sẵn sàng điều chỉnh Product Backlog và Sprint Backlog khi có thông tin mới hoặc nhu cầu thực tế thay đổi từ phía thị trường.

3. Khung Scrum

- Độ dài Sprint cố định: Chọn Sprint kéo dài 2 tuần (tổng 6 tuần đầu sẽ gồm 3 Sprint).

  - Gắn với 3 trụ cột Scrum:

    - Minh bạch: Mọi thành viên và khách hàng đều nắm rõ trạng thái công việc qua các bảng quản lý (như Jira/Trello).

    - Thanh tra: Các buổi Daily Scrum và Sprint Review diễn ra đều đặn để kiểm tra tiến độ và chất lượng sản phẩm.

    - Thích nghi: Khoảng thời gian 2 tuần đủ ngắn để đội ngũ tiếp thu phản hồi, điều chỉnh hướng đi ngay lập tức trong buổi Sprint Retrospective mà không bị lệch hướng quá xa.

- Lý do chọn Scrum thay vì Waterfall: Scrum cung cấp một khung làm việc rõ ràng với các vai trò, sự kiện và tài nguyên cụ thể, giúp kiểm soát tốt các dự án phần mềm có độ bất định cao như hệ thống bán hàng đa kênh của GreenMart.

4. Phân vai Scrum Team

| Thành viên | Vai trò Scrum | Được quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Long | Product Owner (PO) | Thứ tự ưu tiên các tính năng trong Product Backlog, nội dung yêu cầu nghiệp vụ, chấp nhận hoặc từ chối Increment. | Không can thiệp vào kỹ thuật lập trình hoặc phân công công việc nội bộ của Development Team. |
| Hoa | Scrum Master (SM) | Phương pháp làm việc của đội, cách tổ chức các sự kiện Scrum, loại bỏ các điểm nghẽn cản trở công việc. | Không thay đổi yêu cầu tính năng của khách hàng hay áp đặt giải pháp kỹ thuật lên lập trình viên. |
| An, Bình, Chi, Dung | Development Team (3 Lập trình viên: An, Bình, Chi; 1 Tester: Dung) | Giải pháp kỹ thuật, kiến trúc hệ thống, cách thức hiện thực hóa Product Backlog thành Increment, ước lượng thời gian. | Không tự ý thay đổi thứ tự ưu tiên các tính năng đã được Product Owner cam kết cho Sprint. |

5. Artifacts & lịch sự kiện

### 5.1. Product Backlog

- Hệ thống xác thực tài khoản đa kênh: Đăng nhập/Đăng ký đồng bộ giữa app mobile và hệ thống tại 30 siêu thị.

- Tính năng tìm kiếm và lọc sản phẩm thông minh: Tìm kiếm theo tên, mã vạch, danh mục, khoảng giá tại các siêu thị gần nhất.

- Giỏ hàng trực tuyến: Thêm, sửa, xóa sản phẩm và cập nhật tồn kho theo thời gian thực.

- Quy trình thanh toán đa phương thức: Tích hợp thanh toán online (MoMo, VNPay, thẻ ngân hàng) và chọn hình thức nhận hàng (giao tận nơi hoặc nhận tại siêu thị).

- Quản lý đơn hàng cho nhân viên siêu thị: Giao diện cho nhân viên xử lý, đóng gói và xác nhận đơn hàng online.

- Lịch sử mua hàng và tích điểm thành viên: Đồng bộ điểm thưởng tích lũy giữa mua sắm trực tiếp tại siêu thị và mua online.

### 5.2. Sprint Backlog & Mục tiêu Sprint 1

- Mục tiêu Sprint 1: Hoàn thiện nền tảng cốt lõi cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm và thực hiện giỏ hàng trực tuyến cơ bản.

- Sprint Backlog (Công việc chi tiết trong Sprint 1):

  - Thiết kế cơ sở dữ liệu sản phẩm và tài khoản người dùng (An, Bình).

  - Xây dựng API tìm kiếm và lọc sản phẩm cơ bản (An).

  - Xây dựng giao diện tìm kiếm trên ứng dụng (Chi).

  - Phát triển tính năng giỏ hàng trực tuyến (Bình, Chi).

  - Viết kịch bản kiểm thử và kiểm thử toàn bộ tính năng tìm kiếm, giỏ hàng (Dung).

### 5.3. Increment mong đợi ở cuối Sprint 1

- Một phiên bản phần mềm chạy được bao gồm giao diện và tính năng cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm trong danh mục và thêm/xóa sản phẩm trong giỏ hàng trực tuyến, đã được kiểm thử đạt chất lượng bởi tester Dung.

### 5.4. Lịch 5 sự kiện của một Sprint (chu kỳ 2 tuần)

- Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint):

  - Thời điểm: Đầu Sprint (Thứ Hai tuần đầu tiên).

  - Mục đích: Product Team chọn các hạng mục từ Product Backlog, thống nhất Mục tiêu Sprint và lập kế hoạch thực hiện cho Sprint 1.

- Daily Scrum (Họp chớp nhoáng hằng ngày):

  - Thời điểm: Mỗi ngày (15 phút vào đầu giờ làm việc).

  - Mục đích: Cập nhật tiến độ ("Hôm qua tôi làm gì?", "Hôm nay tôi làm gì?", "Có gặp khó khăn gì không?"), đồng bộ hóa công việc trong đội.

- Sprint Review (Sơ kết Sprint):

  - Thời điểm: Cuối Sprint (Thứ Sáu của tuần thứ 2).

  - Mục đích: Trình diễn Increment hoàn thành cho khách hàng (GreenMart) nhận phản hồi và cập nhật Product Backlog.

- Sprint Retrospective (Cải tiến quy trình):

  - Thời điểm: Ngay sau Sprint Review (Chiều thứ Sáu tuần thứ 2).

  - Mục đích: Đội ngũ tự nhìn nhận lại quy trình làm việc (điều gì tốt, điều gì chưa tốt) để đưa ra cải tiến cho Sprint tiếp theo.

- Backlog Refinement / Grooming (Tinh chỉnh Product Backlog):

  - Thời điểm: Giữa Sprint (Giữa tuần thứ 2).

  - Mục đích: PO và Dev Team cùng rà soát, làm rõ, ước lượng và bổ sung chi tiết cho các hạng mục tiếp theo trong Product Backlog.

6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Giữa Sprint, khách GreenMart muốn đổi thứ tự ưu tiên — làm tính năng đặt hàng online trước.

- Cách xử lý:

  - Đội ngũ không làm gián đoạn Sprint hiện tại: giữ nguyên các mục tiêu và công việc đã cam kết trong Sprint Backlog đang chạy.

  - Product Owner (Long) sẽ ghi nhận yêu cầu mới, đưa vào Product Backlog và làm việc với khách hàng để sắp xếp nó vào vị trí ưu tiên cao nhất cho Sprint tiếp theo.

  - Nếu sự thay đổi đó mang tính chất sống còn và bắt buộc phải đưa vào ngay lập tức, Scrum Master sẽ tổ chức một phiên thương lượng ngắn; nếu dừng Sprint hiện tại để làm cái mới thì phải có sự đồng thuận của cả đội, tuy nhiên nguyên tắc chuẩn của Scrum là bảo vệ Sprint hiện tại để đảm bảo nhịp độ ổn định.

Tình huống 2: Đến buổi Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành.

- Cách xử lý:

  - Không demo tính năng dở dang: Tính năng chưa hoàn thành sẽ không được mang ra trình diễn cho khách hàng trong buổi Sprint Review để đảm bảo sự minh bạch về chất lượng.

  - Đưa lại vào Product Backlog: Phần việc chưa hoàn thành sẽ được PO đánh giá lại, ước lượng phần còn lại và đưa về Product Backlog để ưu tiên lên lịch cho Sprint kế tiếp.

  - Rút kinh nghiệm trong Retrospective: Đội ngũ sẽ thảo luận xem nguyên nhân vì sao tính năng bị trễ (do ước lượng sai, vướng kỹ thuật hay phạm vi quá lớn) để rút kinh nghiệm và điều chỉnh khối lượng công việc phù hợp hơn trong Sprint sau.